PAKKUMUSE VORM

Hankija nimi: Valga Vallavalitsus

Riigihanke nimetus: Valga valla kruusateede greiderdamine 2026. aastal

| Soovitav piirkond: 1. Tõlliste -Õru 2. Taheva-Karula |  |
| --- | --- |
| Teehöövli mark ja reg. number |  |
| Töötunni hind (ilma käibemaksuta) |  |
| Töötunni hind (koos käibemaksuga) |  |

- Hind kehtib teenuse tellimisele kogu 2026. aasta vältel.

- Tellitakse täisteenust eeldavalt kaks korda aastas (kevadel ja vastavalt vajadusele sügisel).

- Pakkumusel saab esitada ühe või mõlema piirkonna kohta. See tähendab, et kui pakkuja soovib pakkumust esitada mõlema tööpiirkonna kohta, tuleb esitada pakkumus iga tööpiirkonna kohta eraldi.

- Teenuse eest tasumine toimub arve alusel 15 päeva jooksul peale GPS jälgimisseadme väljatrüki ning tööde kvaliteedi aktsepteerimist tellija poolt tööde üleandmise akti alusel.

- Töövõtja võimaldab tellijale GPS seadme jälgimise võimaluse veebis, sh raportite koostamise õigustega.

- Töid alustatakse Valga valla territooriumil vastavalt võidetud ning tellitud piirkonnas.

- Kaugemal asuvast garažeerimise kohast tööpiirkonnani sõitmist ei loeta tööaja sisse. Tööpiirkonnas objektide vahel liiklemine loetakse tööaja sisse.

- Teede hööveldamine peab olema lõpetatud 30 kalendripäeva jooksul Tellijalt vastavasisulise korralduse saamisest.

- Tööde lõpetamisega hilinemisel võib tellija nõuda töövõtjalt tööde maksumuse vähendamist 100 eurot iga hilinenud päeva eest, kui viivituse põhjus on tingitud töövõtjast olenevatest asjaoludest.

- Tellija võib tellimuse tühistada ja pakkumist edaspidi mitte arvestada kui töid pole alustatud 3 päeva jooksul tellimuse esitamisest.

- Tellija fikseerib kõik päringud, ettepanekud ja tellimused e-posti teel.

- Tööde teostaja peab tagama teede seisundinõuded peale tööde teostamist, teele ei tohi jätta mättaid ja kive mille läbimõõt on suurem kui 50 mm.

Kuupäev:

Pakkuja nimi, registrikood ja aadress:

Esindaja nimi ja allkiri: