TEHNILINE KIRJELDUS

Hange “Valga vallas eterniidijäätmete kogumine“

Hankija: Valga Vallavalitsus

Rahastajad: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Valga vald.

Projekt: RES.4.09.25-0163 “Valga vallas eterniidijäätmete kogumine“.

Hanke eesmärgiks on leida koostööpartner Valga vallas eterniidijäätmete kogumise läbiviimiseks neljas kogumispunktis. Eterniidijäätmete kogumiseks on läbi viidud eelregistreerimine, mille alusel eelregistreeritud koguseks on hinnanguliselt 101 tonni.

Hinnanguline kogus jaotub kogumispunktide vahel alljärgnevalt:

- Harglas 11,2 tonni;

- Lüllemäel 31,8 tonni;

- Valga linnas  46,6 tonni;

- Tsirguliinas 11,3 tonni.

Tingimused:

1.3 Eterniidijäätmete kogumine tuleb läbi viia juulis 2026. Eterniidi kogumine Harglas, Lüllemäel, Valgas ja Tsirguliinas tuleb läbi viia nädalavahetus(t)el ajavahemikus 10.00 – 16.00 kui ei lepita kokku teisiti. Kogumist võib korraldada mitmes punktis korraga. Valga linnas on pakkujal lubatud korraldada eterniidijäätmete kogumine vastuvõtuperioodina kestusega kuni 30 päeva, tingimusel et pakkuja leiab selleks sobiva kogumiskoha ning kooskõlastab selle hankijaga.

1.4 Pakkuja teeb oma ettepaneku kogumisringide kuupäevade osas. Täpsed kuupäevad lepitakse kokku eduka pakkujaga lepingu sõlmimisel.

1.5 Pakkuja ülesandeks on varustada kogumiskohad kogumise ajaks vastavate konteineritega.

1.6 Pakkuja poolt peab olema vähemalt üks töötaja, kes kontrollib nimekirja alusel eterniidijäätmete toojaid, juhendab eterniidijäätmete laadimisel ja konteinerisse paigutamisel.

1.7 Pakkuja peab tagama, et asbestijäätmete mahalaadimine jäätmete vastuvõtukohas on lahendatud elaniku jaoks võimalikult ohutult. Nimekirja ammendumisel on lubatud vastuvõtmine varem lõpetada.

1.8 Pakkuja on kohustatud järgima, et eterniidijäätmeid võetakse vastu ainult eelregistreeritud jäätmevaldajatelt. Pakkujale esitatakse registreerunute nimekiri enne tööde algust.

1.9 Pakkuja peab kaaluma kõik vastuvõetud jäätmekogused, pidama arvestust üleantud jäätmete üle ning esitama tööde lõppemisel vastuvõtmise-üleandmise akti koos ohtlike jäätmete saatekirja(de)ga.

1.10 Hankel pakutav eterniidijäätmete käitlushind peab sisaldama kogumist, transporti ja käitlust ning vajadusel muid tegevusega soetud kulusid. Jäätmete käitlemise kogumaksumus kujuneb tööde lõpuks.

1.11 Hindamiskriteeriumiks on madalaim hind 1 tonni eterniidi kohta.

1.12 Pakkumise esitamise tähtaeg on  hiljemalt 28.05.2026 kell 15.00.