PROJEKTEERIMISTÖÖ TÖÖVÕTULEPING

1. LEPINGU SÕLMIMINE

Leping sõlmitakse digitaalselt allkirjastamise teel.

2. LEPINGU POOLED

Tellija:
[Nimi / asutus]
[Registrikood]
[Aadress]

Projekteerija:
[Nimi / ettevõte]
[Registrikood]
[Aadress]

edaspidi koos nimetatud Pooled.

3. LEPINGU OBJEKT

Lepingu esemeks on väikese statsionaarse loomade varjupaiga projekteerimine aadressil Laatsi tn 11a, Valga linn, Valga vald (katastritunnus 85401:010:0006), koos ehitusloa taotlemiseks ning ehitushanke läbiviimiseks vajaliku dokumentatsiooniga.

4. TÖÖ SISU

Projekteerija teostab järgmised tööd:

- eskiislahenduse koostamine

- põhiprojekti koostamine ehitusloa taotlemiseks

- ehitushanke läbiviimiseks vajalik projektlahendus

- eriosade koordineerimine

- tehnosüsteemide lahendused

- vajalikud joonised ja seletuskirjad

- ehitusmahtude ja maksumuse hinnang

- vajadusel lammutus- ja välisrajatiste lahendused

Planeeritav hoone suletud netopind: ca 90–120 m².

5. LÄHTEÜLESANNE

Tööd teostatakse Tellija kinnitatud lähteülesande alusel. Lahenduse loomisel lähtutakse lihtsusest, ökonoomsusest, energiatõhususest ja pikaajalisest kasutusest.

6. TÄHTAEG

Tööde valmimise tähtaeg on 6 kuud lepingu sõlmimisest.

7. TÖÖ ÜLEANDMINE

Töö loetakse üleantuks, kui Tellijale on esitatud:

- projekt PDF-formaadis

- joonised DWG-formaadis

- seletuskiri ja lisad

- ehitusloa taotlemiseks vajalik dokumentide komplekt

Üleandmine kinnitatakse üleandmis-vastuvõtu aktiga.

8. TASUMINE

Töö eest tasutakse pärast töö täielikku üleandmist ja Tellija poolset vastuvõtmist.

Arve tasutakse 14 päeva jooksul alates üleandmis-vastuvõtu akti allkirjastamisest.

9. POOLTE KOHUSTUSED

Tellija kohustub:

- andma projekteerijale vajalikud lähteandmed

- tegema koostööd projekteerimise käigus

- kooskõlastama lahendused mõistliku aja jooksul

Projekteerija kohustub:

- teostama töö vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja heale projekteerimistavale

- tagama vastavuse lähteülesandele

- koordineerima eriosade lahendused

- parandama omal kulul tema töö tõttu tekkinud vead ja puudused

10. VASTUTUS JA VIIVISED

Kui Projekteerija ei täida töid tähtajaks, on Tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,5% lepingu maksumusest iga viivitatud kalendripäeva eest, kuid mitte rohkem kui 20% lepingu kogumaksumusest.

Oluliste puuduste korral kohustub Projekteerija need kõrvaldama omal kulul mõistliku aja jooksul.

11. AUTORIÕIGUSED

Pärast täielikku tasumist lähevad projekti varalised kasutusõigused Tellijale ulatuses, mis on vajalik hoone ehitamiseks, kasutamiseks ja vajadusel muutmiseks.

12. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Pooled lahendavad vaidlused läbirääkimiste teel. Kokkuleppe puudumisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seaduste alusel.

13. LÕPPSÄTTED

Leping jõustub allkirjastamisel.

Tellija								Projekteerija
Nimi: ___________________________				Nimi: ___________________________
Amet / esindusõigus: _____________ 				Amet / esindusõigus: _____________
Allkirjastatud digitaalseltˇ					Allkirjastatud digitaalselt